PROJECT WORK RECORD

완속충전기 통합 업무기록

ChatGPT Work + Codex 대화 기반 · 날짜별 업무 목적·진행·결과 통합본

| 정리 기간 | 2026-07-06 ~ 2026-07-24 |
| --- | --- |
| 통합 원천 | ChatGPT Work 대화, Codex 대화, 프로젝트 업무일지 |
| 작성 원칙 | 코딩 세부사항 제외 · 업무 목적/달성 방법/결과 중심 · 확인되지 않은 사실은 확인 필요로 표시 |

# 통합 요약

총 9개 날짜의 기록과 26개 대화 단위를 하나로 통합했다. 충전소 후보·목록·측정보고서의 정합성 점검, MapWebApp 운영 개선, 현장 계측 관리, 이재현 책임 대상 보고 준비, 계측보고서 자동화가 주요 업무 흐름이다.

# 날짜별 핵심 업무

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 • 상태·마커 동기화 | 7 • MapWebApp 3.0 개선 | 8 • 목록·우선순위 정비 | 9 | 10 • MapWebApp 4.0 • MXO 얼라이먼트 오류 | 11 |
| 12 | 13 • station_no 정합성 기준 | 14 • MXO Alignment • RT-ZHD16 Zero | 15 • 보고서 목록 정비 • LMG600 mV/kHz • LMG600 250V | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 • 후보·번호·지도 정비 | 21 • 목록·보고서 검증 • 측정 지그 방수 | 22 • 월간 보고·To-do • 장비 연결 구성 확인 | 23 • MapWebApp 5.0 개선 공유 | 24 • 운전자 연결·촬영 연동 • 보고서 자동화 구상 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |

# 상세 업무기록

아래 기록은 날짜별로 구분하고, 같은 날짜 안에서는 대화별 목적과 결과를 분리해 정리했다.

# 2026-07-08

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지역별 충전소 목록·우선순위 재정비 | 확인 필요 | 5~12그룹의 우선순위·일련번호·표시 항목 조정을 요청함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. 엑셀 수정 및 웹앱 검증

대화 시점: 2026-07-08 15:02

목적: 5~12그룹 충전소 목록의 우선순위와 일련번호 등 운영 항목을 정비하고 웹앱 반영 상태를 검증.

진행 및 달성 방법: preset_rank, preset_order, priority_rank, priority_label, priority_order, station_seq, station_no를 수정 대상으로 지정.

결과: 목록 정비와 웹앱 검증의 대상 컬럼 및 범위가 정리됨.

근거: ChatGPT Work 대화 엑셀 수정 및 웹앱 검증.

상태: 확인 필요

후속 작업: 수정본과 웹앱 검증 결과 확인 필요.

# 2026-07-10

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 계측 파일 체계 재구성 | 확인 필요 | 지역·측정기 종류·파일명 기준의 정리 방식을 요청함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. 측정 폴더 재구성

대화 시점: 2026-07-10 11:44

목적: 현장 계측 산출물을 일관된 폴더·파일명 체계로 정리.

진행 및 달성 방법: Power Analyzer, Oscilloscope, 측정기 사양(충전기 제원)으로 상위 분류하고, 12개 지역별 하위 폴더 및 번호형 파일명을 적용하는 기준을 검토.

결과: 측정 파일 분류 기준이 정리됨.

근거: ChatGPT Work 대화 측정 폴더 재구성.

상태: 확인 필요

후속 작업: 실제 폴더 재구성 완료본과 파일 누락 여부 확인 필요.

# 2026-07-13

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 충전소 번호 정합성 검증 기준 작성 | 완료 | 주소·일련번호 기준의 검증 요청 문안을 정리함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. station_no 확인 프롬프트 작성

대화 시점: 2026-07-13 09:19

목적: 세 자료의 충전기 번호(station_no)가 주소·일련번호 기준으로 일치하는지 검증.

진행 및 달성 방법: 불일치 항목 확인을 위한 검증 요청 문안을 작성.

결과: 비교·검증에 사용할 요청 기준이 정리됨.

근거: ChatGPT Work 대화 station_no 확인 프롬프트 작성.

상태: 완료

후속 작업: 실제 세 자료의 비교 결과 확인 필요.

# 2026-07-15

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 측정결과보고서 시트 서식 통일 | 확인 필요 | 1~3번 시트의 가로 간격을 4~12번 시트와 맞추도록 요청함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. 측정결과보고서 시트 간격 통일

대화 시점: 2026-07-15 13:39

목적: 측정결과보고서 1~3번 시트의 열 간격을 나머지 시트와 통일.

진행 및 달성 방법: 4~12번 시트를 기준으로 1~3번 시트의 가로 간격을 맞추는 작업을 요청.

결과: 서식 통일 기준이 정리됨.

근거: ChatGPT Work 대화 1~3번 시트 간격 조정.

상태: 확인 필요

후속 작업: 수정된 통합 문서의 시각적 확인 필요.

# 2026-07-20

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 충전소 정보 보강 | 확인 필요 | 8개 충전소의 엑셀 입력용 정보 조사를 요청함 |
| 2 | 2순위 후보 확대 기준 검토 | 완료 | 지역별 400개 목표의 보강 규칙을 확인함 |
| 3 | 측정결과보고서 번호 갱신 | 확인 필요 | 수정된 목록을 기준으로 갱신·검증을 요청함 |
| 4 | 지도·목록 연계 정비 | 확인 필요 | 최신 목록과 일련번호를 맞추는 작업을 요청함 |
| 5 | 중복 정리·리넘버링 | 확인 필요 | 중복 5건 삭제 후 번호 연속화 기준을 제시함 |
| 6 | 전달 메일 내용 확인 | 확인 필요 | 수신 메일의 의미 확인을 요청함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. 충전소 정보 엑셀 입력

대화 시점: 2026-07-20 11:04

목적: 8개 전기차충전소의 정보를 기존 엑셀 양식에 맞춰 보강.

진행 및 달성 방법: EV 충전소 정보와 지도 정보를 참고해 입력 항목을 조사하도록 요청.

결과: 대상 충전소 목록과 조사 기준이 제시됨.

근거: Codex 대화 충전소 정보 엑셀 입력.

상태: 확인 필요

후속 작업: 입력 완료본과 항목별 검증 결과 확인 필요.

### 대화 2. 2순위 후보지역 확대 기준 검토

대화 시점: 2026-07-20 11:36

목적: 지역별 2순위 후보지를 약 400개까지 확보하는 운영 기준을 확인.

진행 및 달성 방법: 400개 미만 지역은 중복되지 않는 후보를 최대한 추가하고, 이미 400개를 넘는 지역은 유지하는 규칙을 검토.

결과: 이후 작업에 적용할 후보 확대 원칙을 확인함.

근거: Codex 대화 완속충전기 2순위 지역 확대 이해, 완속충전기Total_list_20260709 언급.

상태: 완료

후속 작업: 실제 후보 추가 결과와 지역별 수량 확인 필요.

### 대화 3. 측정결과보고서 충전소 번호 갱신 계획

대화 시점: 2026-07-20 13:24

목적: 수정된 Total_list를 기준으로 측정결과보고서의 충전소 번호를 갱신.

진행 및 달성 방법: 추가된 항목 중심으로 번호를 반영하고, 수정본을 별도 이름으로 저장·열람 검증하도록 요청.

결과: 수정 및 검증 기준이 정리됨.

근거: Codex 대화 측정결과보고서수정_20260720.

상태: 확인 필요

후속 작업: 측정결과보고서_20260720수정중 파일의 실제 생성·검증 여부 확인 필요.

### 대화 4. MapWebApp과 최신 목록 일치화

대화 시점: 2026-07-20 13:31

목적: 최신 Total_list의 station_no와 지도상 일련번호를 일치시킴.

진행 및 달성 방법: 목록 변경 사항을 지도 화면에 반영하는 작업 요구사항을 정리.

결과: 지도·목록 동기화 대상이 명확해짐.

근거: Codex 대화 MapWebApp수정_20260720.

상태: 확인 필요

후속 작업: 반영된 지도 버전과 번호 일치 검증 필요.

### 대화 5. 중복 충전소 정리 및 번호 연속화

대화 시점: 2026-07-20 14:32

목적: 중복 행을 정리하고 비어 있는 일련번호를 순차적으로 메움.

진행 및 달성 방법: 동일 충전소는 station_no가 큰 항목을 삭제하고, 이후 번호를 당겨 연속 번호로 만드는 기준을 제시.

결과: 중복 처리 및 리넘버링 원칙이 정리됨.

근거: Codex 대화 중복 행 삭제·리넘버링.

상태: 확인 필요

후속 작업: 삭제 대상 5건과 리넘버링 완료본의 검증 필요.

### 대화 6. 전달 메일 내용 확인

대화 시점: 2026-07-20 15:36

목적: 수신 메일의 요청·의미를 파악.

진행 및 달성 방법: Hiworks 메일 링크를 기준으로 내용 해석을 요청.

결과: 대화 요청 사실만 확인됨.

근거: Codex 대화 메일 내용 확인하기.

상태: 확인 필요

후속 작업: 메일 해석 결과와 대응 여부 확인 필요.

# 2026-07-21

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 결과보고서·목록 오류 검증 | 확인 필요 | 중복·주소·좌표·번호 기준 검증을 요청함 |
| 2 | 목록·보고서 비교 | 확인 필요 | 두 목록 및 자동생성 번호의 일치 여부를 조사함 |
| 3 | 지도 CSV 호환 정비 | 확인 필요 | 방문기록 CSV의 필수 열 보완을 요청함 |
| 4 | 프로젝트 품질 재점검 | 확인 필요 | 오류 3건과 데이터 차이를 재검증하도록 요청함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. 결과보고서 오류 검증

대화 시점: 2026-07-21 09:30

목적: Total_list 및 결과보고서에서 오류를 점검.

진행 및 달성 방법: 중복, 주소·위도·경도 일치 여부를 검증 기준으로 제시.

결과: 검증 기준이 설정됨.

근거: Codex 대화 결과보고서 검증, Total_list 오류 검증.

상태: 확인 필요

후속 작업: 검증 결과 및 수정 목록 확인 필요.

### 대화 2. 중복 데이터 검증 계획

대화 시점: 2026-07-21 09:32

목적: 충전소 중복 행을 식별.

진행 및 달성 방법: 주소와 좌표 일치 여부를 함께 보는 검증 방식을 요청.

결과: 중복 판단 기준이 명시됨.

근거: Codex 대화 Total_list 오류 검증.

상태: 확인 필요

후속 작업: 중복 판정 결과 확인 필요.

### 대화 3. 두 데이터 항목 비교

대화 시점: 2026-07-21 11:02

목적: 두 자료의 차이점 확인.

진행 및 달성 방법: 항목 간 비교를 요청.

결과: 비교 작업 요청 사실 확인.

근거: Codex 대화 두 항목 비교하기.

상태: 확인 필요

후속 작업: 비교 결과 확인 필요.

### 대화 4. CSV 가져오기 호환성 정비

대화 시점: 2026-07-21 14:37

목적: MapWebApp에서 방문기록 CSV를 읽을 수 있도록 준비.

진행 및 달성 방법: 목록버전, 일련번호, 방문 열이 필요하다는 오류 메시지를 기준으로 호환 형식을 요청.

결과: 필요한 입력 열이 확인됨.

근거: Codex 대화 Fix CSV import compatibility.

상태: 확인 필요

후속 작업: 수정 CSV의 실제 가져오기 성공 여부 확인 필요.

### 대화 5. 일련번호·목록·측정보고서 비교

대화 시점: 2026-07-21 15:28~15:30

목적: 일련번호, Total_list, 측정보고서의 충전소 번호 목록이 서로 일치하는지 확인.

진행 및 달성 방법: 각각의 자료쌍을 별도 대화에서 비교 조사하도록 요청.

결과: 비교 대상과 점검 범위가 정리됨.

근거: Codex 대화 일련번호 비교 조사, Total_list 비교 조사, 측정보고서 비교 조사.

상태: 확인 필요

후속 작업: 자료별 불일치 항목과 조치 결과 확인 필요.

### 대화 6. 오류 3건 재검증 및 프로젝트 재점검

대화 시점: 2026-07-21 15:09~16:06

목적: 기존 작업의 오류 여부를 재점검하고 프로젝트 진행 상태를 복구.

진행 및 달성 방법: 오류 3건 검증과 전체 프로젝트 재검토를 요청.

결과: 재점검 필요성이 확인됨.

근거: Codex 대화 프로젝트 다시 맡아 진행, 세 가지 오류 검증.

상태: 확인 필요

후속 작업: 세 오류의 판정과 수정 완료 여부 확인 필요.

# 2026-07-22

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 월간 보고 준비 | 진행 중 | 이재현 책임에게 제공한 자료·진행 현황을 정리함 |
| 2 | 계측기기 구성도 | 확인 필요 | EcoFlow Delta 2를 포함한 구성도 제작을 요청함 |
| 3 | 업무 To-do 정리 | 완료 | 제출·분석·보고 항목을 할 일 목록으로 정리함 |
| 4 | 마커 표시 개선 검토 | 확인 필요 | 선택 해제 시 일련번호 표시 유지 방안을 검토함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. 월간 보고용 기존 전달 내용 파악

대화 시점: 2026-07-22 16:31

목적: 이재현 책임에게 이미 전달한 업무 진행 상황과 파일을 파악해 월간 보고의 기준으로 사용.

진행 및 달성 방법: 메일 대화에서 Total_list, MapWebApp, 최종계측보고서 양식 등 제공 자료를 모아 정리하도록 요청.

결과: 월간 보고 준비에 필요한 확인 범위가 정리됨.

근거: Codex 대화 이재현 책임 대화 개요 파악.

상태: 진행 중

후속 작업: 메일 기반 정리 결과와 실제 제공 파일 목록 확인 필요.

### 대화 2. 계측기기 구성도 제작

대화 시점: 2026-07-22 11:48

목적: 현장 계측기기와 EcoFlow Delta 2 전원 장치를 포함한 구성도 작성.

진행 및 달성 방법: 제공 자료를 바탕으로 장비 연결 관계를 도식화하도록 요청.

결과: 구성도 제작 요구사항이 확인됨.

근거: Codex 대화 계측기기 구성도 제작.

상태: 확인 필요

후속 작업: 최종 구성도 파일 생성 여부 확인 필요.

### 대화 3. 완속충전기 업무 To-do 목록 작성

대화 시점: 2026-07-22 11:25

목적: 월간 보고, 기기 구성도, 제출 자료, 파일 리넘버링, 분석 업무를 한눈에 관리.

진행 및 달성 방법: 프로젝트에서 진행한 내용을 참고해 해야 할 일을 목록으로 정리.

결과: 주요 후속 업무의 범위가 정리됨.

근거: Codex 대화 완속충전기 To do list 작성.

상태: 완료

후속 작업: 항목별 일정·담당·완료 여부 관리 필요.

### 대화 4. 지도 마커 일련번호 표시 개선 검토

대화 시점: 2026-07-22 11:08

목적: 마커 선택을 해제해도 일련번호가 사라지지 않도록 표시 방안을 검토.

진행 및 달성 방법: 기존에 보류했던 요구를 재검토하고 해결 방안 작성을 요청.

결과: 개선 요구가 재확인됨.

근거: Codex 대화 마커 선택해제시 일련번호 사라짐 수정.

상태: 확인 필요

후속 작업: 적용 여부와 지도 화면 확인 필요.

# 2026-07-23

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 현장 계측 결과 및 개선사항 공유안 | 완료 | 238개소 계측 현황과 개선 사항을 공유용으로 정리함 |
| 2 | 월간 보고 작성전략 | 진행 중 | 당진·서산을 포함한 4개 지역 활동의 보고 방향을 검토함 |
| 3 | 전압·전류 비교 기준 | 완료 | 1차 측정값을 100% 기준으로 환산하는 방식을 확인함 |
| 4 | 일일 업무 기록 체계 | 완료 | 업무 증빙용 일일 기록 자동화 방식을 설정함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. MapWebApp 5.0 및 현장 계측 결과 공유안

대화 시점: 2026-07-23 15:40~16:48

목적: 이재현 책임 등 관계자에게 현장 계측 진행 현황과 MapWebApp 5.0 개선 사항을 공유.

진행 및 달성 방법: 인천 80개소, 평택 80개소, 이천·여주 78개소의 계측 현황을 정리하고, 1·2순위 운영, 2순위 후보 확대, 계측 불가 사유 분류, 지도 표시·검색 기능 개선 내용을 공유 자료로 구성.

결과: 238개소 계측 현황과 공유 대상 자료가 정리됨. 공유 자료로 완속충전기Total_list_5.0.xlsx, 측정결과보고서_5.0.xlsx, 계측기기 구성도 및 MapWebApp 5.0 주소가 명시됨.

근거: Codex 대화 MapWebApp 5.0 개선사항 공유, MapWebApp 계측 결과 및 개선사항 공유.

상태: 완료

후속 작업: 이천·여주 목표 수량 보완 및 실제 발송 여부 확인 필요.

### 대화 2. 4개 지역 월간 활동 보고 작성전략

대화 시점: 2026-07-23 16:25

목적: 당진·서산을 포함한 4개 지역의 약 1개월 활동을 이재현 책임 참고용으로 정리.

진행 및 달성 방법: 기존 자료와 참고 이미지를 바탕으로 보고 구성 방향을 수립하도록 요청.

결과: 보고 작성전략 수립 요청 사실 확인.

근거: Codex 대화 작성전략 수립.

상태: 진행 중

후속 작업: 보고서 초안 및 최종 전달본 확인 필요.

### 대화 3. 전압·전류 퍼센트 환산 기준 확인

대화 시점: 2026-07-23 16:38

목적: 전압·전류 값을 1차 측정값 대비 퍼센트로 표현하는 기준 확인.

진행 및 달성 방법: 1st 값을 각각 100%로 두고 후속 값을 상대 비율로 산정하는 방법을 질의.

결과: 비교 기준이 명확해짐.

근거: Codex 대화 전압 전류 퍼센트 기준 확인.

상태: 완료

후속 작업: 보고서·분석표에 동일 기준을 적용할지 확인 필요.

### 대화 4. 일일 업무 기록 자동화 설정

대화 시점: 2026-07-23 14:58~17:01

목적: 일별 작업 내용을 보고 및 증빙에 활용할 수 있도록 정리.

진행 및 달성 방법: 오후 5시 이후 일일 기록을 저장·정리하는 자동화 요청과 실제 당일 기록 생성을 진행.

결과: 업무일지 저장 체계가 설정되고 당일 기록 파일이 생성됨.

근거: Codex 대화 매일 업무 기록 정리 예약, 매일 업무 기록 정리; 업무일지/2026-07-23.md.

상태: 완료

후속 작업: 과거 대화 기반 업무일지와의 병합·보완.

## 1. 오늘 한 일 요약

완속충전기 관련 엑셀 자료를 점검·요약하기 위한 분석 스크립트와 고조파 확인 스크립트가 작성된 사실을 확인했다.

## 2. 세부 작업 및 결과

.codex-analysis에 엑셀 워크북 구조 확인, 데이터 추출, 측정값 요약, 미측정 사유 집계, 후보군 요약을 위한 스크립트 5개가 있다.

프로젝트 루트에 inspect_harmonics.mjs가 있으며, 측정결과 보고서에서 고조파 관련 항목을 검색하도록 구성되어 있다.

확인 가능한 범위에서는 위 스크립트의 실행 결과나 최종 산출물의 오늘자 갱신은 찾지 못했다.

## 3. 근거가 되는 파일·커밋·시간

C:\Users\USER\Documents\완속충전기\.codex-analysis\inspect_workbooks.mjs — 2026-07-23 16:28:13 수정.

C:\Users\USER\Documents\완속충전기\.codex-analysis\extract_xlsx.py — 2026-07-23 16:29:34 수정.

C:\Users\USER\Documents\완속충전기\.codex-analysis\summarize_measurements.py — 2026-07-23 16:32:51 수정.

C:\Users\USER\Documents\완속충전기\.codex-analysis\reason_summary.py — 2026-07-23 16:33:24 수정.

C:\Users\USER\Documents\완속충전기\.codex-analysis\candidate_summary.py — 2026-07-23 16:33:36 수정.

C:\Users\USER\Documents\완속충전기\inspect_harmonics.mjs — 2026-07-23 16:47:58 수정.

Git 실행 파일을 현재 환경에서 찾지 못해 오늘의 커밋·diff·status는 확인하지 못했다.

## 4. 미완료/다음 할 일

분석 스크립트를 실행해 측정결과 및 후보군 요약을 산출하고 결과를 검토한다.

Git 실행 환경이 준비되면 오늘의 커밋과 작업 트리 변경 사항을 추가 확인한다.

## 5. 사용자가 추가 확인해야 할 내용

오늘 위 분석 스크립트를 실행했거나 검토한 결과가 있다면, 핵심 결과와 산출물 위치를 알려 주세요. 확인 후 업무일지에 병합할 수 있습니다.

# 2026-07-24

## 오늘의 업무 캘린더

| 구분 | 업무 제목 | 상태 | 한 줄 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 과거 대화 기반 업무일지 정리 | 완료 | 7월 8~23일 대화를 날짜·대화별로 정리하고 종합 일지를 작성함 |
| 2 | 계측보고서 자동 작성 구상 | 진행 중 | 일일 CSV 기반의 자동 작성·퍼센트 변환 방식을 검토함 |

## 대화별 업무 기록

### 대화 1. 완속충전기 대화 기반 업무일지 작성

대화 시점: 2026-07-24

목적: 7월 6일 이후 완속충전기 관련 Codex 대화를 날짜별·대화별로 정리하고, 이를 바탕으로 종합 업무일지를 작성.

진행 및 달성 방법: 현재 접근 가능한 대화 목록에서 완속충전기 관련 대화를 조사하고, 코딩 설명을 제외한 업무 목적·진행 방법·결과 중심으로 날짜별 파일에 분리 기록.

결과: 2026-07-08~2026-07-23 일지와 종합 업무일지를 작성함.

근거: 현재 Codex 및 ChatGPT Work 대화, 업무일지/2026-07-08.md~2026-07-23.md, 업무일지/2026-07-06_현재_완속충전기_종합업무일지.md.

상태: 완료

후속 작업: 7월 6~19일의 추가 대화가 확인되면 해당 날짜 파일과 종합 일지에 병합.

### 대화 2. 계측보고서 자동 작성 구상

대화 시점: 2026-07-24 08:32

목적: 일일 계측 CSV를 바탕으로 계측보고서 작성을 자동화.

진행 및 달성 방법: 일자별 CSV를 클라우드에 올리고, 퍼센트 변환·제조년월 입력을 포함하는 매크로 또는 배치 방식의 자동화 가능성을 검토.

결과: 자동화 대상과 입력 방식에 대한 구상이 정리됨.

근거: ChatGPT Work 대화 계측보고서 자동 작성 매크로.

상태: 진행 중

후속 작업: CSV 저장 위치, 제조년월 입력 절차, 자동화 산출물 형식 결정 필요.